## Slide 1: CHI PHÍ- RỦI RO
1. Phương án thực hiện:
  Trình bày phương án phải bao gồm
    Phần cứng: mua gì? Cấu hình?
    Phần mềm: sử dụng công nghệ gì, bản quyền?
    Triển khai (nếu có): cách thi công để triển khai hệ thống.
    Chức năng, tiện ích phụ trội
  Đánh giá, giải thích: tổng thời gian thực hiện dự kiến, kinh phí dự kiến, lý do, ưu điểm, khuyết điểm.
  Lưu ý: mỗi lựa chọn cho phương án đều phải giải thích được lý do, tác động gì tới dự án.

## Slide 2: CHI PHÍ- RỦI RO
1. Phương án thực hiện:
  Phương án tối thiểu: vẫn phải đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng, không phải là bỏ bớt chức năng.
  Có thể trình bày ở dạng bảng so sánh.
  Phải có kết luận: nêu lý do lựa chọn phương án đề xuất (ưu, khuyết điểm)
  Bám sát phương án đã được chốt, lưu ý thời gian , chi phí khi đưa vào sơ đồ Gantt. Lưu ý bổ sung chức năng nếu phương án được chọn có thêm chức năng so với khảo sát ban đầu.

## Slide 3: CHI PHÍ- RỦI RO
2. Rủi ro
  Có 2 dạng:
    Ngăn chặn cơ hội xảy ra rủi ro
    Xử lý hậu quả của rủi ro
  Các loại sau không phải là rủi ro:
    Lỗi do khả năng quản lý của người quản lý dự án: estimate không chính xác.
    Lỗi do không làm việc đáng lẽ phải làm, việc đã nằm trong kế hoạch.
  Xử lý rủi ro:
    Cụ thể, định lượng được: ai làm gì? Làm thế nào?
    Theo chiều hướng có lợi cho cả 2 bên: khách hàng và team.
    Cân nhắc khi solution làm tăng thời gian, tăng chi phí.
  Các rủi ro nên cụ thể với dự án các bạn làm ngoài các rủi ro chung như thiếu người, task chậm….

## Slide 4: CHI PHÍ- RỦI RO
Xác định các rủi ro và kế hoạch xử lý rủi ro về
  1. Khách hàng
  2. Nhân sự
  3. Phương án
  4. Môi trường.