## Slide 1: Những yếu tố dẫn đến thanh công hay thất bại của ERP
© VIAMI Training - training@viamisoftware.com

## Slide 2: Nội Dung
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Chuẩn hóa, tiêu chuẩn và những rủi ro Rủi ro của ERP
Những sai lầm thường gặp
Yếu tố quyết định sự thành bại của ERP Những sai lầm thường gặp trong triển khai
Quản lý dự án triển khai ERP Quản lý các Thay đổi và Rủi ro
Vì sao ERP thất bại nhiều hơn thành công

## Slide 3: Tiêu chuẩn hóa
●
●
●
Tiêu chuẩn hóa → quy trình hóa → thay đổi hoạt động → thay đổi thói quen
Thực hiện chuẩn hóa quy trình trước khi tiến hành ứng dụng ERP sẽ thuận lợi hơn cho việc triển khai
Tiêu chuẩn hóa không phụ thuộc vào người thực hiện

## Slide 4: Rủi ro của ERP (1)
●
Tổng chi phí đầu tư lớn:






Chi phí tư vấn
Chi phí bản quyền, chi phí hạ tầng Chi phí triển khai ứng dụng
Chi phí nhân lực Chi phí cơ hội
Chi phí duy trì, nâng cấp, mở rộng
●
Chi phí lớn cho mọi qui mô doanh nghiệp

## Slide 5: Rủi ro của ERP (2)
●
●
●
●
●
Thời gian triển khai lâu → sự chán nản hoặc thay đổi các mục tiêu ban đầu, phạm vi yêu cầu thay đổi?
Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp giải pháp Tính đặc thù của lĩnh vực kinh doanh
Mức độ phức tạp của hệ thống → vận hành khó
Khả năng tích hợp với các hệ thống khác, khả năng mở rộng

## Slide 6: Những sai lầm thường gặp
●
●
●
●
●
●
Coi ERP là thần dược chữa bách bệnh?
Coi ERP chỉ là phần mềm, không phải giải pháp? Coi là mua công cụ chứ không phải là một đầu tư
Ủy thác toàn bộ trách nhiệm cho nhà cung cấp giải pháp hoặc tư vấn
Không lường trước tổng chi phí, thời gian triển khai
Đầu tư một giải pháp quá lớn so với yêu cầu để đánh bóng tên tuổi

## Slide 7: 10 lý do dẫn đến thất bại của ERP
Nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo
Quá coi trọng thương hiệu và sính ngoại
Bỏ qua khâu tư vấn, xây dựng và thống nhất quy trình
Khách hàng cả tin và quá kỳ vọng vào “cây gậy thần kỳ”
Coi nhẹ yếu tố con người
Bất đồng quan điểm kéo dài trong quá trình triển khai
Xung đột lợi ích và không chịu được áp lực
Khó khăn trong việc tùy biến, đáp ứng nhu cầu thực tế
Không ý thức được khó khăn phát sinh về tài chính và công việc
Người dùng không chấp nhận do độ phức tạp quá cao

## Slide 8: Những sai lầm khi triển khai (1)
●
Chiến lược




Nhân sự cao cấp không thường xuyên cung cấp ý tưởng cho các thành viên tham gia dự án.
Giao hết trách nhiệm cho nhân sự cấp dưới chưa rành về ý tưởng chiến lược để cung cấp thông tin và định hướng cho đội triển khai
Chỉ nhìn về đầu tư ban đầu (chi phí thuê tư vấn, mua bản quyền v.v..) trong khi đó chi phí huy động nguồn lực của công ty rất cao lại bị xem nhẹ.
Không xác định rõ các chi phí thường niên

## Slide 9: Những sai lầm khi triển khai (2)
●
Mục tiêu dự án



Mục tiêu dự án ban đầu dần bị quên lãng do quá trình triển khai lâu dài mà không được nhắc lại, dự án dần dần mất định hướng hoặc lạc đề
Việc thay đổi bộ máy ngay cả bản thân lãnh đạo của đơn vị cũng khó thực hiện được nhưng lại giao toàn bộ trách nhiệm này cho tư vấn ERP
Quá kỳ vọng vào một hệ thống có thể giải quyết mọi việc.

## Slide 10: Những sai lầm khi triển khai (3)
●
Cải tiến quy trình



Cách tiếp cận quy trình bị sai lệch. Tư vấn triển khai thường nhìn vào hoạt động của từng cá nhân trong đơn vị để xây dựng quy trình, trong khi bản thân họ đang làm sai quy trình và định hướng
Tư vấn nói công ty chưa có quy trình và áp quy trình ERP vào thì không có hiệu lực
Lãnh đạo không trực tiếp đưa ra quy trình hoặc không có kiến thức về hoạt động và quản lý hoặc không rà soát và phân tích cụ thể, mà chỉ đánh giá về tính logic chứ không kiểm tra lại với định hướng của công ty

## Slide 11: Những yếu tố quyết định sự thành bại (1)
●
●
●
●
Mục tiêu và kiên định mục tiêu. Khoanh vùng phạm vi và kỳ vọng.
Nhận thức và quyết tâm của ban lãnh đạo Sự sẵn sàng:




Nguồn vốn Nhân lực Hạ tầng
Chấp nhận thay đổi

## Slide 12: Những yếu tố quyết định sự thành bại (2)
●
●
●
●
Lựa chọn giải pháp và nhà cung cấp phù hợp Quản lý giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Sự tham gia của ban lãnh đạo cấp cao
Quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần tham gia

## Slide 13: Quản trị sự thay đổi
●
Quản lý thay đổi cơ cấu tổ chức



Thay đổi cơ cấu tổ chức khi ứng dụng ERP
Ảnh hưởng đến việc thay đổi và chuẩn hóa quy trình, thay đổi vai trò
Chuyển đổi hệ thống
●
Quản trị sự chống đối do




Sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, vai trò Áp lực công việc lớn
Tâm lý bị quản lý

## Slide 14: Kết luận
●
Những yếu tố mấu chốt dẫn đến thành công hay thất bại của hệ thống ERP








Nhận thức và quyết tâm của ban lãnh đạo
Kế hoạch kinh doanh và tầm nhìn
Truyền thông hiệu quả (tạo sự đồng lòng) Quản lý thay đổi và văn hóa của công ty Chuẩn hóa quy trình, tối giản việc customize Sự phối hợp triển khai giữa tất cả các bên
Hệ thống phù hợp, nhà cung cấp dịch vụ tốt Bảo vệ dự án (giải quyết xung đột, xử lý rủi ro)